IVONNE & ROSA

Guía paso a paso

Producción nueva + el servidor actual como staging

Infraestructura: DigitalOcean + Dokploy · Repositorio: Cazgg3210/Experienciasv1

Versión: octubre 2026

Esta guía complementa docs/DEPLOY_DOKPLOY.md (referencia técnica completa). Sigue los pasos en orden; cada sección indica qué hacer en DigitalOcean, en Dokploy, en GitHub o en el panel de la app.

Contenido

Resumen de ambientes	3

1. Proyecto y droplet de producción	3

2. Endurecer el droplet de producción	4

Acceso desde otras redes o equipos	4

3. Instalar Dokploy en producción	5

4. Dominio y HTTPS	5

5. Almacenamiento (Spaces)	5

6. App, base y variables	6

7. Primer arranque: seed BASE + SUPER_ADMIN	6

8. Integraciones (en orden)	7

9. Jobs, respaldos y monitoreo	7

10. Configuración en el panel admin	7

11. Verificación antes de abrir	8

12. Convertir el despliegue actual en staging	9

13. Ramas y protección en GitHub	9

14. Rutina de publicación	10

Decisión:

- Staging = lo que ya tienes: proyecto first-project, droplet ubuntu-s-2vcpu-4gb-nyc1 con Dokploy, tus demos y otros proyectos. Ahí sigue Ivonne & Rosa como ambiente de pruebas.

- Producción = proyecto y droplet NUEVOS, con su propio Dokploy. Sólo Ivonne & Rosa vive ahí. Si una demo se cae, consume memoria, compila o se ve comprometida, producción no se entera, y el panel que despliega producción no comparte máquina con las demos.

# Resumen de ambientes

|  | Staging (actual) | Producción (nuevo) |
| --- | --- | --- |
| Proyecto DigitalOcean | first-project (con tus demos) | ivonne-rosa-prod (sólo esto) |
| Droplet | ubuntu-s-2vcpu-4gb-nyc1 (existente) | nuevo, 2 vCPU / 4 GB o más, + swap |
| Panel Dokploy | el actual | uno nuevo e independiente |
| Rama de GitHub | develop | main |
| Dominio | staging.ivonneyrosa.mx (+ Basic Auth) | ivonneyrosa.mx / www |
| Base de datos | la actual (datos demo permitidos) | nueva y vacía → seed BASE |
| Bucket | ivonne-rosa-staging (nuevo) | ivonne-rosa-prod (el que ya existe, vacío) |
| Pagos / Email / WhatsApp / IA | mock o llaves test/sandbox | llaves live |
| Secretos | propios | propios, nunca copiados de staging |

# 1. Proyecto y droplet de producción

- Projects → New Project con nombre ivonne-rosa-prod, propósito «Web application» y ambiente Production.

- Create → Droplets dentro de ese proyecto:

  - Región: la misma que el bucket de producción. Como ivonne-rosa-prod está en SFO3, elige SFO3: el droplet y las fotos quedan juntos y la latencia desde CDMX es buena.

  - Imagen: Ubuntu 24.04 LTS.

  - Tamaño: mínimo Basic › Regular › 2 vCPU / 4 GB (~24 USD/mes). Si el presupuesto lo permite, 4 GB Premium o 8 GB: Dokploy compila Next.js en el mismo servidor (picos de 2–3 GB).

  - Autenticación: SSH key (no contraseña).

  - Activa Monitoring y Backups.

  - Hostname ivonne-rosa-prod, tag prod.

- Mueve el bucket ivonne-rosa-prod al proyecto nuevo. «Move Resources» se usa desde el proyecto destino: abre el proyecto ivonne-rosa-prod → Move Resources → selecciona el bucket ivonne-rosa-prod (hoy aparece en first-project) → Move. Está vacío (0 items) y su nombre ya corresponde a producción.

# 2. Endurecer el droplet de producción

- IP reservada: Networking → Reserved IPs → Assign al droplet nuevo. El DNS apunta a esa IP.

- Firewall (Networking → Firewalls → Create, aplicado al tag prod):

  - Entrada: 22/tcp (SSH), 80/tcp (HTTP) y 443/tcp (HTTPS) desde All IPv4 / All IPv6.

  - No abras el 3000 (panel de Dokploy): se entra con un túnel SSH (paso 3.2) y luego con su dominio HTTPS (paso 4.4).

  - Salida: déjala como viene (todo permitido).

SSH queda abierto a todas las IPs porque trabajas desde redes distintas: casa, la laptop de otra empresa, redes corporativas. Lo que protege es que el droplet sólo acepta llaves SSH, no contraseñas, más fail2ban (paso 2.3). Si tu red es fija, puedes restringir el 22 a tu IP; pero si esa IP cambia, edita el firewall o entra por la consola web.

- Swap de 4 GB (consola del droplet, como root):

fallocate -l 4G /swapfile && chmod 600 /swapfile && mkswap /swapfile && swapon /swapfile

echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab

sysctl vm.swappiness=10 && echo 'vm.swappiness=10' >> /etc/sysctl.conf

apt update && apt -y upgrade && apt -y install unattended-upgrades fail2ban

systemctl enable --now fail2ban   # bloquea a quien intente adivinar accesos por SSH

- Alertas (Monitoring → Create Alert Policy, tag prod), por correo:

  - CPU > 85 % por 10 min;

  - memoria > 90 %;

  - disco > 80 %.

## Acceso desde otras redes o equipos

- Consola web de DigitalOcean (Droplet → Web Console, o Access → Recovery Console): funciona desde cualquier navegador, sin llave ni instalar nada, aunque la red de una empresa bloquee el puerto 22. Por eso conviene el 2FA en tu cuenta de DigitalOcean: es la llave maestra.

- Otra laptop (p. ej. de otra empresa): genera una llave SSH propia de ese equipo (ssh-keygen -t ed25519) y agrega su .pub al droplet (~/.ssh/authorized_keys) o a tu cuenta. Nunca copies tu llave privada personal a un equipo ajeno; quita la llave de ese equipo cuando dejes de usarlo.

# 3. Instalar Dokploy en producción

- En la consola del droplet nuevo:

curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh

- Entra al panel con un túnel SSH (el puerto 3000 no está abierto en el firewall). Desde tu computadora:

ssh -L 3000:localhost:3000 root@IP_RESERVADA

Deja esa ventana abierta, entra en el navegador a http://localhost:3000 y crea el usuario administrador con una contraseña distinta a la de staging. Activa 2FA en Profile.

- Settings → Git: conecta GitHub (GitHub App) con acceso sólo al repositorio Cazgg3210/Experienciasv1.

# 4. Dominio y HTTPS

- Compra el dominio (p. ej. ivonneyrosa.mx). Tienes dos opciones de DNS:

  - DigitalOcean DNS (Networking → Domains; apunta los nameservers del registrador a ns1/ns2/ns3.digitalocean.com);

  - el DNS del propio registrador.

- Registros:

  - A @ y A www → IP reservada de producción;

  - A panel → IP reservada de producción (panel de Dokploy);

  - A staging → IP del droplet actual (staging).

- El dominio de la app se configura en el paso 6.5.

- Panel con dominio: en Dokploy de producción entra a Settings → Server Domain → panel.ivonneyrosa.mx con HTTPS. Comprueba que entras por https://panel…. Desde ahí ya no necesitas el túnel, y el puerto 3000 nunca se abre en el firewall.

# 5. Almacenamiento (Spaces)

- Spaces → Access Keys → Create una llave limitada al bucket ivonne-rosa-prod (Read/Write/Delete sólo en ese bucket). Guárdala: el secreto sólo se muestra una vez.

- Otro bucket o carpeta para respaldos de la base, p. ej. ivonne-rosa-backups en SFO3 (privado), con su propia llave limitada.

- El bucket de fotos queda privado: la app sirve las imágenes con URLs firmadas.

# 6. App, base y variables

Detalle de cada opción en DEPLOY_DOKPLOY.md (secciones de build, variables y health check).

- Create Project ivonne-rosa → entorno production.

- Base de datos: Create Service → Database → PostgreSQL 16, nombre ivonne-rosa-db. Usa una contraseña generada y no expongas el puerto externo. Copia la Internal Connection URL.

- Aplicación: Create Service → Application:

  - fuente GitHub, repo Experienciasv1, rama main, Autodeploy encendido;

  - build type Dockerfile (el que trae el repo).

- Environment: copia la plantilla de DEPLOY_DOKPLOY.md § 4 y llénala con valores nuevos de producción:

  - NODE_ENV=production;

  - DATABASE_URL = la URL interna del paso 2;

  - APP_URL=https://ivonneyrosa.mx y AUTH_URL=https://ivonneyrosa.mx;

  - AUTH_SECRET y CRON_SECRET nuevos (node scripts/generate-secrets.mjs o openssl rand -base64 32 / openssl rand -hex 32);

  - STORAGE_DRIVER=s3, más STORAGE_ENDPOINT/STORAGE_REGION/STORAGE_BUCKET/llaves del paso 5.1, con STORAGE_ENDPOINT=https://sfo3.digitaloceanspaces.com;

  - proveedores en mock por ahora (se cambian en el paso 8);

  - SEED_ADMIN_EMAIL y SEED_ADMIN_PASSWORD (≥ 12 caracteres) sólo para el primer arranque.

Que nunca existan en producción: RATE_LIMIT_DISABLED, E2E_*, SEED_ALLOW_DEMO_IN_PRODUCTION.

- Domains → Add Domain: ivonneyrosa.mx y www.ivonneyrosa.mx, puerto 3000, HTTPS con Let's Encrypt.

- Advanced → Cluster/Swarm: health check y despliegue sin caída, según DEPLOY_DOKPLOY.md § Cero downtime.

- Deploy. Al arrancar, el contenedor corre prisma migrate deploy solo.

# 7. Primer arranque: seed BASE + SUPER_ADMIN

- En la terminal del contenedor (Dokploy → app → Terminal), corre docker-entrypoint.sh seed-base. Carga ajustes, disponibilidad, estilos, zonas, presupuestos, plantillas y la primera SUPER_ADMIN. Es idempotente y no borra nada.

- Entra a https://ivonneyrosa.mx/login con esa cuenta.

- Borra SEED_ADMIN_PASSWORD de las variables y vuelve a desplegar.

- Nunca corras el seed DEMO en producción: borra toda la base, y por eso está bloqueado.

# 8. Integraciones (en orden)

Mientras una integración siga en mock, el panel muestra el aviso «proveedores simulados». Prueba siempre primero en staging con llaves test y después pasa a producción con llaves live.

| # | Integración | Producción | Mientras tanto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Email (Resend) | Dominio verificado (SPF, DKIM y DMARC en tu DNS), EMAIL_PROVIDER=resend, EMAIL_API_KEY, EMAIL_FROM="Ivonne & Rosa <hola@ivonneyrosa.mx>". Prueba en Ajustes › Integraciones | Los avisos sólo quedan en la bandeja simulada |
| 2 | Pagos | MercadoPago (OXXO, SPEI, MSI) o Stripe: PAYMENT_PROVIDER, PAYMENT_SECRET_KEY y PAYMENT_WEBHOOK_SECRET live; webhook https://ivonneyrosa.mx/api/webhooks/payments/<proveedor> | Apaga el flag «Pagos en línea» y registra los anticipos con «Pago manual». Con el proveedor mock una clienta podría «pagar» sin dinero real |
| 3 | WhatsApp Cloud API | Inicia ya la verificación del negocio y las plantillas en Meta (tarda días o semanas); luego WHATSAPP_PROVIDER=cloud_api, WHATSAPP_TOKEN y WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID | Apaga el flag de WhatsApp; los enlaces wa.me siguen funcionando |
| 4 | IA (diseñadora) | AI_PROVIDER y AI_API_KEY, con un límite de gasto en el proveedor | Apaga el flag de la diseñadora IA |

# 9. Jobs, respaldos y monitoreo

- Cron de recordatorios (Dokploy → app → Schedules): */15 * * * * hacia /api/cron/notifications con Authorization: Bearer $CRON_SECRET (comando listo en DEPLOY_DOKPLOY.md § Jobs).

- Respaldo diario de ivonne-rosa-db (Dokploy → base → Backups) al bucket de respaldos: 15 9 * * * (03:15 CDMX), conservar 7. Restauración de prueba mensual en staging (BACKUP_RESTORE.md).

- Backups del droplet activados en el paso 1.

- Monitoreo externo: check gratuito (UptimeRobot, Better Stack) a https://ivonneyrosa.mx/api/health y /api/health/db cada 5 min, con alerta.

# 10. Configuración en el panel admin

Como SUPER_ADMIN en producción (detalle en el manual PDF):

- Usuarios: crea a Ivonne y Rosa (OWNER) y al staff, cada uno con su correo real. No existe ninguna cuenta demo.

- Negocio: correo y WhatsApp reales (por defecto vienen hola@ivonne-rosa.test y 5215512345678), Instagram, política de cancelación y términos.

- Notificaciones: correo interno del equipo (por defecto equipo@ivonne-rosa.test), días del recordatorio RSVP y horas antes de que venza una cotización.

- Precios:

  - IVA y si está incluido;

  - anticipo (50 %);

  - vigencia (7 días);

  - margen mínimo (35 %);

  - comisión de pago;

  - días para el saldo;

  - rango de invitadas.

- Disponibilidad y calendario: días y horarios, tiempo entre eventos, anticipación mínima y fechas bloqueadas.

- Catálogo:

  - experiencias, menús y extras con precio y costo;

  - zonas con su costo de traslado;

  - estilos y rangos de presupuesto.

Sin experiencias activas, el configurador queda vacío.

- Contenido: FAQ, testimonios y galería (con texto alternativo).

- Operación: staff con acceso, proveedores, inventario con umbral de reposición y plantillas de checklist.

- Flags: enciende sólo lo que ya esté configurado de verdad.

Puedes armar el catálogo y el contenido primero en staging para revisarlos, pero en producción se capturan aparte: nunca copies la base de staging a producción.

# 11. Verificación antes de abrir

- https://ivonneyrosa.mx carga con candado; http:// y www redirigen bien.

- /api/health → {"status":"ok"}, y /api/health/db → database: up.

- Login, logout y barreras: un staff no entra a /admin.

- Recorrido completo desde el celular:

  - configurador → lead;

  - cotización y su envío;

  - aceptar;

  - pago manual (o live, si ya está);

  - portal;

  - RSVP de una invitada.

- Llega el correo de prueba (y el WhatsApp, si aplica).

- El cron se ejecuta y hay un respaldo de hoy en el bucket de respaldos.

- Las alertas de DigitalOcean y el monitoreo externo están activos; el puerto 3000 no está abierto en el firewall.

- 2FA activo en tu cuenta de DigitalOcean (Settings → Security) y en el panel de Dokploy.

# 12. Convertir el despliegue actual en staging

En el Dokploy actual (droplet ubuntu-s-2vcpu-4gb-nyc1):

- App de Ivonne & Rosa → rama develop (Autodeploy encendido).

- Domains: staging.ivonneyrosa.mx con HTTPS; quita el de sslip.io cuando funcione.

- Advanced → Security → Basic Auth: usuario y contraseña para que ni el público ni los buscadores lo vean.

- Variables de staging:

  - APP_URL/AUTH_URL=https://staging.ivonneyrosa.mx;

  - AUTH_SECRET y CRON_SECRET distintos a los de producción;

  - proveedores en mock o con llaves test/sandbox;

  - SEED_ALLOW_DEMO_IN_PRODUCTION=true si quieres datos demo.

- Bucket de staging: crea ivonne-rosa-staging (NYC3, cerca del droplet), con su llave limitada, y ajusta STORAGE_*. El bucket ivonne-rosa-prod ya pertenece a producción.

- Al dejar de ser producción, aquí puedes resembrar la demo cuando quieras. Para probar restauraciones, usa un respaldo de producción sólo en una base aparte, y no lo dejes expuesto.

- Recursos: este droplet comparte RAM con tus demos. Agrégale también swap de 4 GB (paso 2.3) y pon límites de memoria a los contenedores en Dokploy (Advanced → Resources) para que un build no tumbe las demos.

# 13. Ramas y protección en GitHub

- Crea la rama develop desde main y súbela.

- Settings → Branches → Add rule para main:

  - exige PR;

  - exige el CI en verde (jobs quality, integration, docker);

  - prohíbe el force push y el borrado.

- Opcional: la misma regla, más ligera, para develop.

# 14. Rutina de publicación

1. feature/*  ──PR──▶  develop  ──deploy automático──▶  STAGING (droplet actual)

2. En staging: integraciones en modo test + /e2e-quality-gate regression (local)

3. develop ──PR (CI verde)──▶ main ──deploy automático──▶ PRODUCCIÓN (nuevo)

- Antes de cada PR a main: /e2e-quality-gate regression en local (veredicto READY o READY WITH CONDITIONS) y un recorrido rápido en staging.

- Migraciones siempre aditivas: migrate deploy corre al arrancar y nunca deshace. Si borras o renombras columnas, hazlo en dos despliegues.

- Hotfix: rama hotfix/* desde main → PR a main → después fusiona main en develop.

- Pendiente con decisión tuya: actualizar a Next ≥ 16.3 para retirar la mitigación de navegación de BUG-006. Es una actualización mayor: pruébala primero en staging con el quality gate completo.